新长校区萃园一楼食堂装修工程设计服务

招标文件

招   标   人： 盐城师范学院后勤保障集团

招标代理机构：盐城天翔工程造价咨询有限公司

2021年5月17日

##### 目	录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	5

1.  总则	9

2.  招标文件	11

3.  投标文件	13

4. 投标	15

5.  开标	16

6.  评标	17

7.  合同授予	19

8. 纪律和监督	20

9.  需要补充的其他内容	21

第三章  评标办法	22

第四章  合同条款及格式	26

第一部分  合同协议书	28

第二部分  通用合同条款	31

第三部分  专用合同条款	32

第五章  发包人要求	48

一、设计原则	48

二、总体设计要求	48

三、后场设计要求	48

四、前场餐厅设计要求	48

五、设计依据	49

六、成果文件	49

第六章  投标文件格式	50

标书封套格式	51

标书封面格式	52

一、投标函	54

二、法定代表人身份证明	55

三、授权委托书	56

四、资格审查资料	57

五、拟委任的主要人员汇总表	60

六、主要人员简历表	61

七、设计方案	62

八、其他资料	62

# 第一章  招标公告

一、招标条件

本招标项目新长校区萃园一楼食堂装修工程已经批准建设，项目业主为盐城师范学院后勤保障集团，建设资金来自自筹，出资比例为 100% ，招标人为盐城师范学院后勤保障集团。项目已具备招标条件，现对该项目的设计进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

1、项目名称：新长校区萃园一楼食堂装修工程设计服务

2、项目建设地点：盐城师范学院新长校区内。

3、项目建设规模：设计面积约2446平方米（其中：前场1330平方米、后场1116平方米）；设计费约4.98万元。招标人保留对建设规模调整的权利。

4、质量标准：合格。

5、质量目标：设计成果文件确保通过招标人和各行业主管部门的审批确认，且施工图达到编标的深度。设计成果文件所涉及的各专业工程造价指标须科学、合理，严禁超标设计造成不必要浪费，并能有效控制工程造价。

6、设计服务期限：总设计服务期29 日历天。其中接到招标人通知后 17 日历天内完成方案设计（提交合格的平面图、设备布置图、管线走向图、设计理念、思维等设计文件）；方案设计经招标人确定后 12 日历天内完成满足施工的全部施工图设计；技术咨询和现场指导等工作服从建设单位工程建设计划要求。

注：所有时间节点必须满足招标人对各专业的施工进度要求，且施工过程中及时提供技术咨询服务直至本工程施工结束验收合格为止。同时需按招标人要求的工程进度计划排定具体出图时间。

7、招标范围：新长校区萃园一楼食堂的室内装饰装修、强弱电、给排水、排油烟（含油烟净化）等系统的设计服务。包括项目的方案设计、施工图设计（含前期调研，方案汇报、修改、设计概算编制及后期施工图制作及施工过程中跟踪指导、与消防等专业设计、施工、编标单位的配合等），具体详见招标文件中发包人要求。

8、本招标项目为一个标段。

三、投标人资格要求

1、投标人资质类别和等级：具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级或建筑行业设计乙级及以上或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级及以上或建筑装饰工程专项设计乙级及以上资质的独立法人。

2、业绩要求：投标人自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）至少具有一个已完成的单项合同设计面积达500㎡及以上的食堂或餐厅装修工程设计业绩，且设计内容须包含施工图设计。

3、设计组主要组成人员要求：设计组主要组成人员（含项目设计负责人)不少于3人，必须是投标人本单位的正式职工。其中项目设计负责人须具有工程类中级及以上职称（如职称证书不能体现专业的，以大专及以上的学历证书为准）；设计组其他成员人员数量、专业配备须合理，具有相应专业的设计经验和能力，满足项目设计需求。设计组主要组成人员在工程设计期间未经招标人同意不得随意更换。

本次招标不接受退休人员担任项目设计负责人。

中标后，投标的设计组主要组成人员必须是本招标项目的真正设计人员，且必须由项目设计负责人负责项目的对接服务。否则，招标人有权终止合同。

4、财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。

5、信誉要求：

（1）投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

（2）投标人被人民法院列为失信被执行人的信息在“信用中国”、“信用江苏”网站上被公布的，自载明的发布之日开始，直至撤销或者更正信息中载明的发布时间的期间，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为失信被执行人，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定

6、本次招标不接受联合体投标。

四、技术成果经济补偿

本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予经济补偿。

五、招标文件的获取

“盐城师范学院招标信息网”网上自行下载。

招标文件工本费200元/份，售后不退。投标人在递交投标文件时须将费用以现金形式交至开标现场。

六、投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

七、投标文件的递交

1、投标文件递交截止时间（投标截止时间）：2021 年5月25日15:00时（北京时间）

2、地点：新长校区后勤综合楼三楼党员之家。

八、发布公告的媒介

本次招标公告在盐城师范学院校园网上发布。

九、资格审查方式：资格后审、合格制。

十、评标办法：综合评估法。

十一、投标人有违反《盐城市市场廉政准入规定（试行）》中规定情形的，招标人将拒绝投标。

十二、本项目严禁挂靠、转包，一经核实挂靠、转包的，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。

十三、联系方式

招标人：盐城师范学院后勤保障集团

地址：盐城师范学院新长校区（盐城市希望大道南路2号）

联系人：王老师         联系电话：0515-88233071

招标代理机构：盐城天翔工程造价咨询有限公司

地址：盐城市大庆中路156号鼎盛时代广场1#楼403室

联系人：陈利燕         联系电话：18705105648

十四、提醒事项

因疫情影响，开标当天，请投标人提前预留足够时间到达盐城师范学院新长校区东大门，并联系使用部门：王老师，联系电话：0515-88233071，由该老师协助投标人在校门口登记后进入校园。

同时请投标人配戴口罩，提前在手机上安装并完成“苏康码”设置，手机短信查询并可出示自己的近期行迹路线图，接受体温检测。

2021年5月17日

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：盐城师范学院后勤保障集团 地址：盐城师范学院新长校区（盐城市希望大道南路2号） 联系人：王老师 电话：0515-88233071 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：盐城天翔工程造价咨询有限公司 地址：盐城市大庆中路156号鼎盛时代广场1#楼403室 联系人：陈利燕 电话：18705105648 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 新长校区萃园一楼食堂装修工程设计服务 |
| 1.1.5 | 项目建设地点 | 盐城师范学院新长校区内。 |
| 1.1.6 | 项目建设规模 | 设计面积约2446平方米（其中：前场1330平方米、后场1116平方米）；设计费约4.98万元。招标人保留对建设规模调整的权利。 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹、100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 设计服务期限 | 详见招标公告 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 详见招标公告 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 详见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 详见招标文件 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 1.10.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 网上发布（招标公告发布的同一网站） |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 详见招标公告及招标文件 |
| 1.11.3 | 偏差 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 平面图（仅供参考，最终以投标人现场踏勘为准。） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：2021年5月20日 18时前 |
|  |  | 形式：书面形式 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 网上发布（招标公告发布的同一网站） |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 网上发布（招标公告发布的同一网站） |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 一般计税 |
| 3.2.3 | 报价方式 | “固定总价”报价方式，投标人应充分考虑设计工程项目的规模、性质、设计服务期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及招标人对服务范围、服务期限、服务质量等的要求，并计入报价中，结算时除招标文件及设计合同另有约定外，中标总价固定不变。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 最高投标限价：4.98万元。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 投标报价为投标人完成招标文件确定的招标范围内的全部服务工作内容所发生的一切费用，即完成本项目前期调研，方案设计、方案汇报、方案修改、设计概算编制、后期施工图制作、施工过程中跟踪指导（含设计咨询、变更、竣工验收、配合竣工图编制、与消防等专业设计、施工、编标单位的配合、驻场）等服务的总费用，包括但不仅限于人工费、材料费、仪器设备或机械使用费、管理费、利润、税金、风险费等全部费用。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 4.1.1 | 投标截止时间 | 2021年5月25日15：00时 |
| 4.1.2 | 递交投标文件地点 | 新长校区后勤综合楼三楼党员之家。 |
| 4.1.3 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 注：投标人应委派法定代表人或委托代理人携带有效身份证原件准时参加开标会，未按要求出席开标会的，投标文件作无效标书处理。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1个 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：招标公告发布的同一网站 公示期限： 3 日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人的人数：1名 |
| 7.6 | 技术成果经济补偿 | 本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予经济补偿。 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 本项目履约保证金为中标价的10%，中标人中标后并在签订合同前将履约保证金以转帐、电汇或银行汇票形式汇转至招标人指定帐户。中标人应在中标通知书发出后3日内与招标人签订合同。如中标人出现不及时与招标人签订合同，中标人的履约保证金不予返还，同时，招标人将取消其中标人资格。 |
| 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |

## 1.  总则

1.1招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设计进行招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.2  招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、设计服务期限和质量标准

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 设计服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。

（7）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人 须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权 利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相 关投标均无效。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7  语言文字

招投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应， 否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2投标人应根据招标文件的要求提供投标设计方案等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

## 2.  招标文件

2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足3日的， 并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人应在投标截止时间前及时查看网上发布的澄清文件，如因投标人未及时查看而造成投标偏差导至投标被否决的，责任自负。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3  招标文件的修改

2.3.1  招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已获取招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足3日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人应在投标截止时间前及时查看网上发布的修改文件，如因投标人未及时查看而造成投标偏差导至投标被否决的，责任自负。

2.4  招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间5日前以书面形式

提出。招标人将在收到异议之日起3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

## 3.  投标文件

3.1  投标文件的组成

##### 投标文件分为一号（商务标）、二号（设计方案）、三号（电子文件）共3个标书。

##### 一号、二号标书均为正本一份，副本四份，三号标书中提供光盘一份。投标文件应包括下列内容：

3.1.1一号标书（商务标）应包括的内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）基本情况表；

（4）近年完成的类似项目情况表；

（5）资格审查资料；

1）投标人营业执照（副本）复印件（加盖投标单位公章）；

2）投标人设计资质证书（副本）复印件（加盖投标单位公章）；

3）投标人符合招标文件要求的设计业绩证明材料复印件（加盖投标人单位公章）：设计合同、设计已完成的证明材料【设计费结算发票（存根联）和设计费银行收款结算凭证，或工程竣工验收证明，或图审合格证明。】；如提供的设计合同未能体现本招标文件要求的相关指标的，须提供招标人出具的能反映相关指标的证明复印件（加盖投标人单位公章），否则业绩不予认可；

4）项目负责人的职称证书、学历证书【如职称证书不能体现所学专业的需提供】复印件（加盖投标单位公章）。

注：投标人须保证复印件与原件一致（原件不得涂改，如有涂改须加盖原签发单位公章）、完整、清晰可辨（钢印除外），出现不符合上述任一情况的，资格审查均不予通过。

（6）拟委任的主要人员汇总表；

（7）主要人员简历表；

（8）其他资料。

注：上述材料按顺序装订成册，正副本分开装订。资格审查资料原件不必装订，直接放入一号标书封套或单独包装密封后随投标文件一起递交。

3.1.2二号标书（设计方案）应包括的内容：

根据现场和招标人提供的原建筑图纸提供以下设计方案：

（1）平面设计方案；

（2）有关概念方案设计。

上述材料统一采用A3纸，单面打印，且按顺序合订成册（正副本分开装订）。

3.1.3三号标书（电子文件）应包括的内容：

电子文件内容：二号标书（设计方案）的所有内容。

电子文件载体：光盘一份（加贴投标单位公司简称）

电子文件格式：光盘不得加密，文件采用通用软件制作（图纸采用CAD格式、效果图格式不限）。

3.2  投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3   本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投

标报价总额，应同时修改投标文件“设计费用清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

##### 3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价见投标人须知前附表。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4投标保证金

3.4.1 投标保证金：见投标人须知前附表。

3.5资格审查资料

见本章3.1投标文件的组成。

注：各投标人对本企业提供的资料真实性负责，如发现上述资格审查资料不实，依据相关法律法规和规定以投标人弄虚作假骗取中标的行为予以相应处罚。

3.6备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上设计方案的，视为提供备选方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1  投标人编制投标文件，按“第六章投标文件格式”执行。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关设计服务期限、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3  投标文件应在投标函、授权委托书（如有）等需要盖章的部分加盖印章。

3.8投标文件的密封和标记

3.7.1 投标人应将投标文件分为一号标书、二号标书、三号标书共 3 个标书。一号标书、二号标书、三号标书应分别装入一号标书封套、二号标书封套、三号标书封套（大小、数量根据需要自行制作），并在封套上正确标明项目名称、投标人名称（加盖公章）、标书号。

3.7.2 投标文件应标明“正本”或“副本”标志，正、副本不一致时，以正本为准。如投标人未按要求标明“正本”或“副本”标志，出现投标文件相互矛盾的情况时，评标委员会将作出不利于投标人的认定。

3.7.3 未按本章第3.7.1项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。在投标文件唱标前由投标人代表或招标人委托的公证人员检查标书密封情况。

## 4. 投标

4.1投标文件的递交

4.1.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前将投标文件递交至本招标文件指定的投标文件递交地点。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 有下列情形之一的投标文件拒收并退回：

1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

2）投标文件未按招标文件规定要求封装或标志的；

3）本招标文件约定的其他情形。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成递交的最后一份投标文件为准。

4.2.2 修改的投标文件应按照本章第3.7条、3.8条、第4.2条规定进行编制和递交。

4.2.3投标截止时间之后，在投标有效期内，投标人不得修改或撤回投标文件。

## 5.  开标

5.1开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标，前附表要求参加开标会的人员必须准时参加。

5.2  开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布招标人、招标代理机构、监管部门出席开标会的有关人员姓名；

（3）公布投标人数量并检查投标文件的密封情况；

（4）当众开标、唱标，宣读投标人名称、标段名称、投标报价、质量标准（目标）、工期、项目负责人及其他内容；招标人同时逐一核验前附表要求参加开标会的投标人人员身份；

（5）出席开标会议的相关人员在开标记录上签字确认，未签字的视为认同；

（6）开标结束。

5.3  开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。任何单位和个人在开标结束后就开标提出的异议或投诉将不予受理。

## 6.  评标

6.1  评标委员会

6.1.1 评标由招标人组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚 或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会 成员重新进行评审。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进 行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委 员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.4 无效标条款

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（3）如投标函由企业法定代表人委托代理人加盖印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（4）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（5）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

（6）除在投标截止时间前经招标人书面同意外，拟派项目设计人员与资格预审时不一致的；

（7）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

（8）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（9）联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；

（10）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；

（11）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（12）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（13）拟委任的主要的人员配备达不到招标文件规定的最低要求的；

（14）投标文件提出的设计范围、设计服务期限、设计费用及支付办法不能满足招标文件要求或招标人不能接受；

（15）未按招标文件要求提供电子投标文件的；

（16）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（17）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（18）设计大纲存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；

（19）未按招标文件规定的格式填写，未按投标文件编制要求进行编写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（20）投标文件组成不符合招标文件要求的；

（21）开标到场的代理人、项目负责人(如招标文件有约定）与投标函中明确的代理人、项目负责人或投标文件中提供的项目负责人证书不一致的；

（22）按招标文件约定应参加开标的人员，未携带有效身份证件参加开标会议或未参加开标会议的；

（23）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（24）未对招标文件中有关设计服务期限、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应的；

（25）出现第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（26）投标人投标文件中提供的资格审查资料原件的复印件或扫描件与原件不一致、原件涂改未加盖原签发单位公章的、扫描件不完整、不清晰(钢印除外)关键信息无法辨认的；

凡招标文件未明确的无效标条件，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。

## 7.  合同授予

7.1  中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3 天。

7.2  评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标 人将在收到异议之日起3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3  中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确 认。

7.4定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招投标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

7.5  中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6技术成果经济补偿

招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，招标人将按投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿，未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。

7.7  履约保证金

##### 7.7.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

##### 7.7.2 中标人不能按本章第 7.7.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给招标人造成的损失，中标人还应当予以赔偿。

7.8  签订合同

7.8.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 3日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格；给招标人造成的损失，中标人还应当予以赔偿。

## 8. 纪律和监督

8.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、 社会公共利益或者他人合法权益。

8.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干 扰、影响评标工作。

8.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第 三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文 件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5投诉

##### 8.5.1   投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

##### 8.5.2   投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

## 9.  需要补充的其他内容

9.1本招标文件时间均以中华人民共和国北京时间为准，所涉及金额的币种均为人民币。

9.2凡参与本工程投标的投标人，视同已踏勘过项目现场和研究了本招标文件的所有内容，并无保留地接受招标文件的所有条款（含招标答疑、补充通知及最高投标限价等）。

9.3本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。

9.4本招标文件的解释权归招标人所有。

# 第三章  评标办法

### 一、评标、定标办法

本项目招标评标办法采用“综合评估法”，由招标人依法组建的评标委员会对投标文件进行综合评审。采取计分制，按照得分由高至低产生 1 名中标候选人。综合评分相等时，以设计方案得分高的优先；如设计方案得分也相等的，以报价低的优先；如报价也相等的，由评标委员会抽签确定中标候选人顺序。

### 二、评标标准和程序

投标文件的评审按以下顺序进行，上一阶段未通过的不进入下一阶段评审：

（一）初步评审

1、资格审查

评标委员会对所有参加投标的投标人的资格对照招标文件资格后审要求提供的资料进行审查，只有通过资格审查的投标人方可进行下一阶段的评审。

审查以投标人提供的下列资料为准：

（1）投标人营业执照（副本）复印件（加盖投标单位公章）；

（2）投标人设计资质证书（副本）复印件（加盖投标单位公章）；

（3）投标人符合招标文件要求的设计业绩证明材料复印件（加盖投标人单位公章）：设计合同、设计已完成的证明材料【设计费结算发票（存根联）和设计费银行收款结算凭证，或工程竣工验收证明，或图审合格证明。】；如提供的设计合同未能体现本招标文件要求的相关指标的，须提供招标人出具的能反映相关指标的证明复印件（加盖投标人单位公章），否则业绩不予认可；

（4）项目负责人的职称证书、学历证书【如职称证书不能体现所学专业的需提供】复印件（加盖投标单位公章）。

评标委员会对上述资料进行审查，未提交上述资料或资料不全的，不予通过资格审查。

2、符合性评审

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应；开标过程中是否存在无效标书情形。

审查标准主要有：投标文件格式、签字盖章和正副本数量；投标文件的组成；投标文件及报价唯一；工期、质量等招标文件要求明确承诺的内容投标人是否明确承诺且不低于招标文件的要求等方面。

符合以上要求的，通过符合性评审，否则不予通过评审。

（二）详细评审

评标委员会对实质性响应招标文件的投标文件进行详细评审计分，总分100分。初步评审不合格或被认定为废标的投标人不能进入本阶段评审。

| 序号 | 评分项 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标 报价 | 20分 | 1、有效报价 投标报价符合招标文件要求，且经评审不低于企业成本，不高于招标控制价。 2、评标基准价A 以有效投标文件的评标价算术平均值为 A（若有效投标文件≥7 家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A;若有效投标文件≥10 家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为 A），评标基准价保留两位小数，第三位四舍五入。 注：评标基准价一经确定，评标委员会在评标报告上签字后，除确认存在计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。 3、投标报价的偏差率计算 偏差率 =（投标人报价-评标基准价）/评标基准价×100% 4、投标报价得分计算 ① 投标人的投标报价与A值相等的，得满分20分。 ② 投标报价与A值相比（相除），比A值高的，每高1%扣0.1分，并从20分起扣，不足1％按插值法计算。 ③ 投标报价与A值相比（相除），比A值低的，每低1%扣0.2分，并从20分起扣，不足1％按插值法计算。 注：得分保留两位小数，第三位四舍五入。 |
| 2 | 设计方案 | 70-80分 | 评标委员会对投标人的以下设计方案，从方案内容全面性、布局合理性、创意性、超前思维、现代感，是否充分体现高校的文化氛围等方面进行综合评审，打分区间70-80分（以0.01分为一个记分单位）： （1）平面设计方案； （2）有关概念方案设计。 |

### 三、其它

1、对不中标的候选人，招标人有权不作任何解释。

2、评标委员会发现有疑似串标、围标现象，经评标委员会商定可以否决本次招标。

3、投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

4、有不符合法律、法规规定，出现《盐城市廉政准入规定》限制情形的，按照规定予以废标处置。

5、经审查为虚假材料的，按相关法律、法规要求作废标处理。

6、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。

二、通用评标规则

为进一步规范本次招标项目的评标、定标工作，制定本规则。

一、评标程序：

资格审查材料、技术标书、商务标书应分别评审，评审后不得更改。

二、不规范标书：评标审查中有发现投标书或投标人行为属不规范者，评标办法采用综合评估法的，经评标委员会认定后减0.3—2分；

三、技术标应符合招标文件中有关无标志的规定，对违反者应认定作废标处理。

四、打分：评标委员会应记名打分，打分未记名的和未按招标文件规定的打分办法打分的，一律按无效票处理。技术类评标委员会打分按大项取所有成员评分的算术平均值作为投标人该项得分。每大项记分保留二位小数(第三位四舍五入)；总得分保留二位小数(第三位四舍五入)。

五、得分并列：投标人得分并列的，须明确中标候选人或需对中标候选人排序的，由评标委员会按投标报价由低到高进行排序；如投标报价仍相同的，由招标人确定排序。

六、投标文件中有评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，投标人在接到通知后应当在规定的时间前赶到指定地点接受质询。逾期未赶到的，作自动放弃处理。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
  评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

七、争议处理：评标中发生重大情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，可暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，所有招投标资料一律封存，所有与会人员一律不得泄露评标情况。

八、违法违纪行为：在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；已有评审结果的，应宣布评审结果无效。

# 第四章  合同条款及格式

GF—2015—0209

合同编号：

建设工程设计合同示范文本

（房屋建筑工程）

制定

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

说明

为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同（一）（民用建设工程设计合同）》（GF-2000-0209）进行了修订，制定了《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程设计的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程设计管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体房屋建筑工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》供合同双方当事人参照使用，可适用于方案设计招标投标、队伍比选等形式下的合同订立。

《示范文本》适用于建设用地规划许可证范围内的建筑物构筑物设计、室外工程设计、民用建筑修建的地下工程设计及住宅小区、工厂厂前区、工厂生活区、小区规划设计及单体设计等，以及所包含的相关专业的设计内容（总平面布置、竖向设计、各类管网管线设计、景观设计、室内外环境设计及建筑装饰、道路、消防、智能、安保、通信、防雷、人防、供配电、照明、废水治理、空调设施、抗震加固等）等工程设计活动。

第一部分  合同协议书

发包人（全称）：盐城师范学院后勤保障集团

设计人（全称）：              

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就新长校区萃园一楼食堂装修工程工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：新长校区萃园一楼食堂装修工程

2.工程地点：盐城师范学院新长校区内。

3.规划占地面积：设计面积约2446平方米（其中：前场1330平方米、后场1116平方米）。

4.建筑功能：  食堂 。

5.投资估算：约  /  人民币。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：新长校区萃园一楼食堂的室内装饰装修、强弱电、给排水、排油烟（含油烟净化）等系统的设计服务。包括项目的方案设计、施工图设计（含前期调研，方案汇报、修改、设计概算编制及后期施工图制作及施工过程中跟踪指导、与消防等专业设计、施工、编标单位的配合等）。。

2.工程设计阶段：方案设计、施工图设计（含前期调研，方案汇报、修改、设计概算编制及后期施工图制作及施工过程中跟踪指导、与消防等专业设计、施工、编标单位的配合等）。

3.工程设计服务内容：根据国家相关标准规范的规定，结合工程实际情况，对新长校区萃园一楼食堂装修工程进行方案设计、施工图设计（含前期调研，方案汇报、修改、设计概算编制及后期施工图制作及施工过程中跟踪指导、与消防等专业设计、施工、编标单位的配合等）。详见本设计合同专用合同条款附件1。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

三、工程设计周期

计划开始设计日期：年月日。

计划完成设计日期：年月日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：固定总价；

2.签约合同价为：

人民币（大写）              （¥          元）。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：                          。

设计人项目负责人：         。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在盐城师范学院签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自双方签字并盖章后生效。

十二、合同份数

本合同正本一式 2份、副本一式6份，均具有同等法律效力，发包人执正本1 份、副本3份，设计人执正本1份、副本3份。

发包人：  （盖章）                     设计人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

（签字）                              （签字）

组织机构代码：                   组织机构代码： 

纳税人识别码：                         纳税人识别码：

地  址：                 地  址：

邮政编码：                       邮政编码： 

法定代表人：                       法定代表人：       

委托代理人：                       委托代理人：     

电  话：               电  话： 

传  真：               传  真：  

电子信箱：                             电子信箱：

开户银行：                 开户银行：

账  号：                   账 号：

时  间：年月日                         时  间：年月日

第二部分  通用合同条款

同建设工程设计合同示范文本（GF—2015—0209）的通用合同条款。

第三部分  专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：本项目招标文件、合同当事人双方在本合同履行过程中签订的与本工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面补充协议等相关材料。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：执行通用合同条款和江苏省、工程所在地的关于工程设计方面的规范性文件。

1.4 技术标准

1.4.1适用于工程的技术标准包括：本合同中工程设计文件的编制应符合国家法律、技术标准的强制性规定、国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等及本合同约定的要求，并满足本合同相应设计阶段的规定要求，符合国家和行业现行有效的相关规定。各设计阶段设计文件地方图纸审查部门提出的修改意见，设计人应负责修正和完善到位，并且设计文件中所选用的材料、构配件、设备等，应注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求须符合国家规定的标准。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：设计人；

提供国外技术标准的名称：    /   ;

提供国外技术标准的份数：    /   ；

提供国外技术标准的时间：    /   ；

提供国外技术标准的费用承担：    /   。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：待合同履行过程中实际发生时合同双方另行商定，设计人须无条件接受和全力配合。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用合同条款的约定。

1.6 联络

1.6.1发包人和设计人应当在 7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：                          ；

发包人指定的接收人为：                  ；

发包人指定的联系电话及传真号码：              ；

发包人指定的电子邮箱：                               。

设计人接收文件的地点：                        ；

设计人指定的接收人为：                ；

设计人指定的联系电话及传真号码：              ；

设计人指定的电子邮箱：                               。

1.8 保密

保密期限：  无限期  。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其他义务：       /        。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                 ；

身份证号：                 ；

职    务：                ；

联系电话：                ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人代表须在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。

发包人更换发包人代表的，应当提前  /   天书面通知设计人。

2.3发包人决定

2.3.2发包人应在/天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人  需   （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：除执行通用条款约定及提供方案、施工图设计文件、设计概算外，还须提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、竣工验收和合同履行中相关设计咨询服务【须安排专人常驻项目现场，具体负责各专业的图审、现场施工的设计指导和协调联络服务，如需离岗需办理请假手续，如因身体情况或技术水平不能满足现场项目建设需要的，设计人需无条件更换；如驻场人员未经请假批准而未到场的，将处以500元/天的违约金，违约金从设计费或履约保证金中扣除；并且设计人所提交的所有设计图纸（含设计人按本合同约定依法进行个别专项设计分包，由专项分包人所提交的设计图纸）须确保通过发包人、有关部门的图纸审查，且图纸深度须达到编标的深度。另在本合同约定范围内设计人的所有专业设计人员，均应在施工期间提供现场设计技术指导，并适当提高到场频率，具体以发包人指令为准。设计人对施工现场发现的问题应在12小时内响应，并按发包人规定时间提出解决方案，所有设计成果文件必须满足现场施工要求】等相关伴随服务。上述涉及的所有费用均包含在设计费中。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：                ；

执业资格及等级：              ；

注册证书号：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：代表设计人负责履行合同。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 7 天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：未经发包人同意擅自更换项目负责人的，设计人须向发包人支付罚金人民币10000元整  。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 3 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：向发包人支付罚金人民币5000元，同时还须在3日内将符合发包人要求的项目负责人报发包人审核，否则发包人有权中止合同。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：合同签订后2天内。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：设计人无正当理由拒绝撤换相关专业主要设计人员的，按每发生一次，处以2000元/人的罚金，同时还须在3日内将符合发包人要求的主要专业设计人员报发包人审核，否则发包人有权中止合同。

3.4设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：工程主体结构、关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围：       /      。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：如确有主体结构、关键性工作之外的专业工程需要分包，须经发包人认可。

其他关于分包的约定：设计人不得进行违法分包。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：    /     。

3.4.4 分包工程设计费支付方式： 含在本工程设计费中，由设计人自行支付 。

3.5联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：    /     。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1工程设计的特殊标准或要求：设计人应当严格按国家有关法律和技术标准的强制性规定、江苏省及盐城市的相关要求及发包人要求进行设计，如合同履行过程中确实发生特殊标准或要求的，由双方协商解决。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：执行通用合同条款约定。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，设计费用不予增加，设计周期可视情况经发包人批准后顺延。

5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：以发包人提供的书面文件为准。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：执行通用合同条款约定，并能满足实际施工要求。

5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：根据法律、技术标准要求，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：设计任务书发出后2日内。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：执行通用合同条款约定。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：/   。

6.3工程设计进度延误

6.3.1因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：  /。

设计人应在发生进度延误的情形后 5 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 10 天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 5 天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2提前交付工程设计文件的奖励：无 。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：CAD、PDF格式和其他能够反映成果文件的格式。

8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 15 天。

8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 7 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：发包人将根据实际情况及时组织，对工程设计文件进行审查，审查形式不限于组织专家会审等多种方式，发包人组织并承担工程设计文件审查会议及会议费用；如需政府有关部门审查（包含地方规划、供电、供水及施工图审查等多部门的审查），设计人须在工程设计文件审查期间予以协助。设计文件只有经过发包人及政府有关部门（如有）审查确认后方可实施。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：不提供。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后至本项目整体验收合格之日的时间内提供施工现场配合服务。

10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围：    /       。

风险费用的计算方法：    /        。

风险范围以外合同价格的调整方法：       /         。

（2）总价合同

总价包含的风险范围：（1）本合同招标文件约定的投标报价范围内的全部设计任务所发生的全部费用，包括但不限于方案设计、施工图设计（含前期调研，方案汇报、修改、设计概算编制及后期施工图制作及施工过程中跟踪指导、与消防等专业设计、施工、编标单位的配合等）；

（2）合同履行期间市场风险和国家政策性调整风险以及发包人对服务范围、服务期限、服务质量等的要求。

风险费用的计算方法：包含在合同总价中。

风险范围以外合同价格的调整方法：在合同约定范围以外的风险发生时，由双方根据实际风险情况另行协商解决。

（3）其他价格形式：/     。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例    /      或预付款的比例     /    。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：   /   ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期  /  天前支付。

11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 5 天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后 10 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的 10 天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人  需  （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权

13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用合同条款。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：设计人。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于不合理的其他事项。发包人可以根据自身实际工作需要而复制、使用上述文件或将之提供给关联的第三方。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在本合同价中。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人的违约金：发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，已完成的实际工作量对应的设计费未超定金，发包人已付的定金不再退还。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：   /  。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人。

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：设计人应按照发包人要求的工期提交设计成果文件，不得以任何借口停工怠工，更不得超过国家规定的设计工期。如因设计人原因延误工期的，设计人应承担违约责任，按每拖延一天向发包人支付人民币2000元/天的违约金，违约金从履约保证金或应支付设计费中扣减。若延期10日及以上的，发包人有权停止付款直至终止合同。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：设计费总额的20%  。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：由于设计人错误造成工程直接质量事故损失，设计人应负责采取补救措施，并根据造成直接损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，最高上限不超过已收设计费总额（或该阶段应收而未收费用总额） 。

14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：由于设计人原因，工程设计文件超出发包人与设计人书面约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当无偿修改设计文件直至符合要求，所造成的设计工期延长不予顺延，逾期交付工程设计文件的，另按14.2.2款向发包人支付违约金。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，并向发包人支付人民币10000元的违约金。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/  。

16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为天内。

17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否 。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

评审所发生的费用承担方式：   / 。

其他事项的约定：/。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：/。

17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向发包人所在地 人民法院起诉。

18. 其他

（1）履约保证金：本项目履约保证金为中标价的10%，中标人中标后将履约保证金差额部分以转帐、电汇或银行汇票形式汇转至招标人指定帐户。中标人应在中标通知书发出后3日内与招标人签订合同。如中标人出现不及时与招标人签订合同，中标人的履约保证金不予返还，同时，招标人将取消其中标人资格。

（2）在设计过程中，设计人应组织有关专家对设计成果进行评审，对专家提出的技术可行，经济合理的意见予以吸收并修改到位。

（3）设计人交付设计文件后，应参加发包人组织的设计汇报和审查，并根据审查结论调整补充完善到位。

（4）设计人应主动和相关单位做好施工配合工作，保证工程按期保质完成，若出现相互协调不力、影响施工、相互推诿，需招标人协调的，每发生一次，发包人有权处以责任单位1000元违约罚金。

设计人对预算编制单位的图纸问题须及时回复并完善设计文件，如因设计单位原因影响工程量清单和预算编制进度的，经2次催促仍不及时回复的，发包人可视情况处以500元/次的扣款，费用直接从履约保证金或应支付设计费中扣除.

设计人在服务期间须做好与消防设计、施工单位的配合工作。

设计人在服务期间对相关单位的配合服务要做到及时、无条件、不厌其烦。

（5）如因设计人没有现场踏勘而造成设计变更、预算清单漏项等造价增加情形的，设计单位应承担违约责任，并向发包人支付相应工程变更费用或造价增加费用的1%～3%的违约金，违约金从履约保证金或应支付设计费中扣减。如上述变更费用单笔达10万元以上的，发包人可终止合同。

（6）如因设计成果深度不够，导致工程量不能准确计算，项目特征不能清晰描述，预算清单编制出现缺项漏项问题，造成施工过程中设计变更的，设计单位须及时完善设计，同时向发包人支付相应工程变更费用的1%～3%的违约金，违约金从履约保证金或应支付设计费中扣减。如上述变更费用单笔达10万元以上的，发包人可终止合同。

附件

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件4：设计人主要设计人员表

附件5: 设计进度表

附件6: 设计费明细及支付方式

附件7: 设计变更计费依据和方法

#### 附件1：

#### 工程设计范围、阶段与服务内容

一、本工程设计范围

新长校区萃园一楼食堂的室内装饰装修、强弱电、给排水、排油烟（含油烟净化）等系统的设计服务。包括项目的方案设计、施工图设计（含前期调研，方案汇报、修改、设计概算编制及后期施工图制作及施工过程中跟踪指导、与消防等专业设计、施工、编标单位的配合等）。

二、本工程设计阶段划分

方案设计阶段、施工图设计及施工配合三个阶段。

三、各阶段服务内容

1.方案设计阶段

（1）与发包人充分沟通，深入研究项目基础资料，参加发包人的校外考察；

（2）完成方案设计，提供满足深度的方案设计图纸。

2.施工图设计阶段

（1）负责完成并制作总图、建筑、结构、机电、装修等全部专业的施工图设计文件；

（2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；

（3）根据项目实施进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的满足编标要求的施工图设计文件；

（4）完成设计概算编制；

（5）协助发包人进行工程招标答疑。

3.施工配合阶段

（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；

（2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；

（3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；

（4）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；

（5）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作；

（6）应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。

#### 附件2：

#### 发包人向设计人提交有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目立项报告和审批文件 |  |  | 根据进度陆续提供 |
| 2 | 发包人要求即设计任务书 | 1 |  |  |
| 3 | 建筑红线图，建筑钉桩图 |  |  |  |
| 4 | 当地规划部门的规划意见书 |  |  |  |
| 5 | 工程勘察报告 |  |  |  |
| 6 | 各阶段主管部门的审批意见 | 1 |  |  |
| 7 | 方案设计确认单 | 1 |  |  |
| 8 | 工程所在地地形图（1/500）电子版及区域位置图 |  |  |  |
| 9 | 初步设计确认单（含施工图开工令） |  |  |  |
| 10 | 施工图审查合格意见书 |  |  |  |
| 11 | 市政条件（包括给排水、暖通、电力、道路、热力、通讯等） |  |  |  |
| 12 | 其它设计资料 |  |  |  |
| 13 | 竣工验收报告 | 1 |  |  |

#### 附件3 ：

#### 设计人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计文件 | 10 | 17 天 |  |
| 2 | 施工图设计文件 | 10 | 12 天 |  |

特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2.上述设计时间包括法定的节假日。

3.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人不可以对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。

#### 附件4 ：

#### 设计人主要设计人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、项目组成员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目 副负责人 |  |  |  |  |
| 建筑专业 负责人 |  |  |  |  |
| 结构专业 负责人 |  |  |  |  |
| 给水排水 专业负责人 |  |  |  |  |
| 暖通空调 专业负责人 |  |  |  |  |
| 建筑电气 专业负责人 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

#### 附件5：

#### 设计进度表

1、总体进度要求：29 日历天，其中接到招标人通知后 17 日历天内完成方案设计（提交合格的平面图、设备布置图、管线走向图、设计理念、思维等设计文件）；方案设计经招标人确定后 12 日历天内完成满足施工的全部施工图设计；技术咨询和现场指导等工作服从建设单位工程建设计划要求。

2、设计人应按照发包人要求的工期提交设计成果文件，不得以任何借口停工怠工，更不得超过国家规定的设计工期。如因设计人原因延误工期的，设计人应承担违约责任，按每拖延一天向发包人支付人民币2000元/天的违约金，违约金从履约保证金或应支付设计费中扣减。若延期10日及以上的，发包人有权停止付款直至终止合同。

#### 附件6：

#### 设计费明细及支付方式

一、设计费总额：

二、特别约定：

（1）本工程设计服务费用中已包含设计人员赴工地现场的旅差费和长期驻现场的设计工地代表现场服务费，即设计按发包人要求赴项目现场所发生的费用（包括往返机票费、机场建设费、交通费、食宿费、保险费等）和人工费均由设计人自行支付。

（2）设计人为本项目所发生的并由设计人组织的相关方案评审或专家技术认证等发生的费用，均由设计人自行承担。

三、设计费支付方式

| 付费次序 | 占总设计费％ | 付费额 （万元） | 付费时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50% |  | 施工图完成并经发包人认可后 |  |
| 2 | 50% |  | 整个装修工程竣工验收合格后 |  |

说明：上述设计费包括设计人为完成本合同约定的设计内容所发生的所有成本、公司管理费及公司各类税费。

#### 附件7：

#### 设计变更计费依据和方法

1、由于设计人设计错误、对设计基础资料选用不当、专业间接口出现矛盾等情况造成的设计更改，设计人应在3天内提交设计变更，并承担相应的责任。

2、在设计人进行设计过程中，遇到国家设计规范发生修订与变更时，设计人应依照新规范或修订后的规范进行必要的修改，发包人不因此增加设计费用。

3、由于设计基础资料（如地质勘察资料等）改变、设备与材料订货条件发生改变及为适应施工条件而进行的设计变更，设计人应征得发包人的同意，可按实际情况延长设计工期，无费用补偿。

4、发包人大范围变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需大量返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向承包人增付设计费。如属于细微调整或较小变动的情况，设计人仍应依照合同约定的期限、要求完成工作，发包人不另付费用。

5、发包人变更本合同工程设计的功能、条件等，设计人应无条件服从，并且设计费不予以增加。

# 第五章  发包人要求

一、设计原则

设计须具有超前思维、现代感，能够充分体现高校的文化氛围，充分满足使用要求，注重内容与形式的统一，合理利用空间。

二、总体设计要求

在不影响建筑结构安全的前提下，新长校区萃园一楼食堂前后场整体拆除、整体装修。包括：门窗的更换（部位和数量招标人确定）、设置独立强（弱）电间、强电外部接入设计、室外排水系统；前场餐厅设计、后场功能间设计等方面。设计面积约2446平方米（其中：前场1330平方米、后场1116平方米）。

三、后场设计要求

- 设置规范且布局合理的功能间。包括：办公室、男（女）一次更衣间、二次更衣间、主食仓库、副食仓库、荤菜加工间、蔬菜加工间、水产加工间、面食加工间、炸烤加工间、蒸煮间、烹饪间、冷库（冰箱）间、洗碗间（含蒸汽发生器间）、备餐间（含售餐台）、食品留样间、冷藏间等等。风味窗口独立设置加工间和烹饪间等功能间。

- 功能间设备布置图。根据功能间需安装设备的型号、尺寸要求设计合理的平面布置图。

- 设置规范的功能系统。包括：强电系统、弱电系统（含校园网、“一卡通”系统、监控系统（接入后勤集团总控室、符合明厨亮灶要求）、供水系统、室内（外）排水系统（室内不锈钢排水沟及盖板）、排油烟系统（含油烟净化）、排风（气）系统、新风系统（局部无自然通风的功能间）、天燃气系统（含天燃气报警）、门禁系统、售餐台保温系统。

- 地面、墙面、顶面要求。地面抽缝大理石、墙壁贴瓷砖至吊顶、顶面铝板吊顶。

- 其他设备设施：照明（插座）系统、功能间吊扇、备餐间空调；防蝇（鼠）等小动物设施安装设计。

四、前场餐厅设计要求

- 总体要求：餐厅整体格局整洁、明快，有一定的文化创意，符合文化休闲餐厅要求。

- 设置规范的功能系统：空调系统、音（视）频系统、无线网、照明（插座）系统、监控系统（符合明厨亮灶要求）

- 设置文化休闲区。茶吧、西点区、有满足学生小型聚会的独立区域。

- 设置收餐区。收餐区到洗碗间安装传送带，设置专门收餐柜。

- 地面、墙面、顶面要求。地面大理石(分区设计)、墙壁乳胶漆、顶面创意吊顶；宣传栏设计、餐桌椅及摆放设计。

五、设计依据

1、 国家相关法律、法规、强制性条文、国家及各行业设计规范、规程、行业条例及项目所在地方规定和标准。

2、相关政府主管部门对本项目的批复文件、给定的技术条件和意见要求（如有）。

3、招标项目现状情况（自行踏勘）。

4、在项目设计过程中招标人（或招标人指定委托人）提出的条件、意见和要求。

5、设计任务书。

6、招标文件中的约定和双方签定的设计合同内所包含的服务性条款及要求（详见招标文件和设计合同）。

六、成果文件

设计单位成果图纸包括但不限于：现状平面图、设备设施等平面布置部、装修效果图、施工设计图等成套图纸。提供的图纸深度须满足编标、施工需要。

# 第六章  投标文件格式

## 标书封套格式

新长校区萃园一楼食堂装修工程设计服务

投 标 文 件

（     号标书）

投标人：		（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字或盖章）

年	月	日

## 标书封面格式

本

新长校区萃园一楼食堂装修工程设计服务

投 标 文 件

（     号标书）

投标人：		（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字或盖章）

年	月	日

#### 目录

一、投标函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、资格审查资料

五、拟委任的主要人员汇总表

六、主要人员简历表

七、设计方案

八、其他资料

## 一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了		                   （项目名称）招标文件的全部内容， 愿意以人民币（大写）	    （¥	       元）的投标总报价，总设计服务期限：	    日历天（节点设计服务期符合招标文件要求），按合同约定完成设计工作。

2.我方保证本项目设计服务质量标准：合格,质量目标：设计成果文件确保通过招标人和各行业主管部门的审批确认，且施工图达到编标的深度。设计成果文件所涉及的各专业工程造价指标须科学、合理，严禁超标设计造成不必要浪费，并能有效控制工程造价。

3. 我方拟派项目负责人：(姓名)，身份证号码：。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5.我方承诺，投标的设计组主要组成人员是招标项目的真正设计人员，且由本次投标的项目设计负责人负责招标项目的对接服务。否则，招标人有权终止合同。

6．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

7．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章 “投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。

8.我方保证我公司具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。

9．	（其他补充说明）。

投 标人：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字或盖章）

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

## 二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间：        年月日

经营期限：

姓 名：                 性 别：

年 龄：                 职 务：

系               (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：(盖单位章)

年    月    日

## 三、授权委托书

本人	（姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人，现委托                  （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）            投标文件、处理投诉（异议）、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：	                     。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

投	标	人：	（盖单位章）

法定代表人：	（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

年	月	日

## 四、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业设计资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系证书 （如有） | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其 中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情 况（包括但不限于与 投标人法定代表人 为同一人或者存在 控股、管理关系的不 同单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）近年完成的类似项目情况表

近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 设计服务期限 |  |
| 设计内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（三）资格审查资料

见招标文件第二章3.1款。

## 五、拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职 称 | 专 业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

## 六、主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年龄 |  | 执业资格证书（或上岗 证书）名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事设计工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

## 七、设计方案

根据现场和招标人提供的原建筑图纸提供以下设计方案：

（1）平面设计方案；

（2）有关概念方案设计。

## 八、其他资料